Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Вистинском сельском поселении на 2020-2022 годы»

На 1 октября 2020  года.

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплутационного состояния существующих автомобильных дорог на территории МО «Вистинское сельское поселение» | 19082,0 |  | 8555,3 |  | Ремонт дорог в д.Ручьи д. Вистино, д.Горки | МП | 6290 | 3400 | 2300 |
| 2. | Поддержание дорог поселения в надлежащем состоянии, соответствующие безопасности дорожного движения | 2626,9 |  | 1653,3 |  | Грейдирование дорог, отсыпка ЩПС д.Вистино | Км. | 33,0 | 33,0 | 25 |

Глава администрации               Сажина И.Н.