**Отчет о выполнении муниципальной программы Вистинского сельского поселения**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Вистинское сельское поселение» на 2020-2022 годы»**

**На 01января 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  мероприятия | Источники финансирования | Январь-декабрь2020 года | | | | Пояснения |
| Планируемый  объем  финансирования  на 2020 год | Профинан-  сировано  (тыс.руб.) | Выполнено  (тыс.руб.) | %  выполнения |
| Подпрограмма  «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования «Вистинское сельское поселение» | | | | | | |
| Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма  «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Вистинское сельское поселение» | | | | | | |
| Содержание и ремонт муниципального имущества | ИТОГО | 7710,4 | 7213,0 | 7213,0 | 93,5% |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 5296,4 | 4799,00 | 4799,00 | 90,6% |  |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2414,00 | 2414,0 | 2414,0 | 100% |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации Сажина И.Н.